江海街道综合市政建设前期及环境整治项目建设采购项目（二次）

谈判文件

采购单位：南通江海物业管理有限公司

代理单位：江苏海审工程咨询有限公司

日期：二〇二四年十二月十三日

- 目   录

第一部分  谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  谈判公告

项目概况：江海街道综合市政建设前期及环境整治项目建设采购项目（二次）的潜在供应商应在南通苏锡通科技产业园区网站获取采购文件，并于2024年12月28日14时 00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：江海街道综合市政建设前期及环境整治项目建设采购项目（二次）

采购方式：谈判

预算金额：900万元(供应商支付)

最低限价：一标段(A区域)300万元；二标段(B区域)300万元；三标段(C区域)300万元。不低于最低限价的为有效报价，否则为无效报价。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

3.1法定代表人参加谈判的，必须提供法人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人身份证复印件。

3.2 响应保证金缴纳证明。

3.3 供应商应按要求提供有关部门出具的相关证明文件。（详见第三部分项目需求）

三、获取采购文件

时间：2024年12月13日至 2024年12月28日14时00分。

地点：南通苏锡通科技产业园区网站

方式：自行下载

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月28日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收谈判响应文件。

地点：南通市星城路299号创源科技园3号楼501室开标室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2024年12月28日14时00分（北京时间）

地点：南通市星城路299号创源科技园3号楼501室开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.响应保证金：每标段100万元人民币。在响应文件提交截止时间前汇入指定账户（开户行：农行苏通园区支行，账户：南通江海物业管理有限公司，账号：10-727801040001342），成交后转为项目履约保证金，项目结束后根据施工协议的考核要求半年后退还，不计息，未成交者在5个工作日内不计息退还。成交后在规定时间内未签订施工协议并组织施工，响应保证金不予退还。响应保证金缴纳证明须在资格审查文件中提供。

2.项目开标活动模式：现场谈判模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提供有关部门出具的相关证明文件，核查后发现虚假的取消相应资格，同时依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：南通江海物业管理有限公司

地 址：南通苏锡通科技产业园区江成路1108号

联系方式：王先生 19851337880

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地 址：南通市星城路299号创源科技园3号楼501

联系方式：张倩 18205155828

- 项目联系方式

采购文件制作人：张倩

电 话：18205155828

第二部分 谈判须知

- 一、谈判文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在谈判公告发布之日起3个工作日内向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件两部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、 叁 副”纸质响应文件。

①资格审查文件。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

②报价文件。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

注：本项目共三个标段，供应商可选择一个或多个标段投标。无论供应商选择投标几个（一个或多个）标段，资格审查文件仅须提供一套（一正三副），但是报价文件（一正三副）应按对应标段分别单独提供。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质谈判响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

五、报价准备

1、本次谈判，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、本项目为一次性报价。

六、相关费用

1、供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2、采购代理费：本项目代理服务费5000元、专家评审费（按实际支出）由成交人承担，成交人平摊上述费用。谈判供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。

请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实采购政策需满足的要求

为更好服务“南通中心”重点项目建设，提升市政建设速度，全面改善园区整体形象面貌，加快打造“江海生态城国际创新园”，拟实施江海街道综合市政建设前期及环境整治项目建设，主要内容为沟塘回填、场地平整、环境整治等,实施范围涉及江海街道全域，共需约300万立方米土源，分A、B、C三个区域分别实施，每个区域暂定各100万立方米，具体由采购方根据现场实际划分。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

遵循《苏锡通园区跨区域进土服务监管方案》（苏锡通管发〔2024〕10号）要求，并接受全流程监管。按国家、省、市相关标准及行业标准执行。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

服务内容包括：提供土源并将土源运输至采购人指定的位置,并进行回填、平整等（土壤检测、运输组织、道路保洁、扬尘、现场管理均由供应商负责，由采购人及园区相关职能部门监管）。

土方来源：合法合规的市内外土源。

土质要求：二类建设用土及以上，具体需满足地类要求。严禁使用污染土、海沙土、长江沙土、含碎砖（或石块、建筑垃圾）土、重金属土等。供应商必须确保土源合格且满足标准。土源质量由采购人现场检查，检查合格后方可进场，进场后抽检，抽检合格后方可施工。

环保要求：每一批外来土源运输之前需要提供土壤检测报告，陆运土源到达现场时供应商需每天组织开展土壤快速检测，并提供土壤检测报告；船运土源到港时供应商需每船开展土壤快速检测，并提供土壤检测报告。同时对进土后的地块土壤开展不少于3次各环节土壤检测并提供相关检测报告。PID、XRF快速检测须符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地筛选值标准才能进行作业。若土源检测不合格，土源退回原地，因运输等原因产生的费用由供应商承担，相关后果由供应商承担。各环节检测所产生费用均由供应商承担。

供应商如用船舶运输需码头卸土，采购人所属“江盈”码头将为供应商提供土方装卸服务，并按每方3元收取费用。在“江盈”码头能够满足供应商需求前提下，供应商不得使用其它码头，否则，采购人有权终止成交人成交资格,并不做任何赔偿。

本项目供应商须在资格审查文件中提供材料如下：

1.土源证明：符合本项目要求的土源来源项目的施工相关审批手续及土源数量、开挖运输时间等材料。

2.土源环保检测证明：需提供土源地块土壤污染状况调查报告，调查结论中土壤检测值不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，地下水检测值不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用地筛选值。

3.跨区运输证明：南通市域内的土源运输由所在地县区级城管部门出具备案证明并报南通市城管局同意，江苏省内其它区域土源运输由当地相关部门出具备案证明并经南通市生态环境局备案，江苏省外的土源运输由当地相关部门出具备案证明并经江苏省生态环境厅备案。供应商均需提供由发出地至到达地的交通运输方式、运输单位合作协议（含码头及车队）、城市管理部门许可的运输证明等有关材料，所有材料均明确是为本项目服务的，不得将其他项目的材料用于本项目。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：一标段(A区域)：100万立方米；二标段(B区域)：100万立方米；三标段(C区域)： 100万立方米；数量为暂定，具体以实际情况为准。

2、采购项目交付时间：中标后15日内完善园区渣土运输等手续并组织施工，项目建设至2025年6月30日完成。

3、采购项目交付地点：苏锡通园区江海街道，采购人指定地点。

（五）采购标的验收标准

遵循《苏锡通园区跨区域进土服务监管方案》（苏锡通管发〔2024〕10号）要求，并接受全流程监管。

（六）采购需求中必须满足的实质性要求和条件

1.严格执行后续协议中对工程质量、安全、工期的要求，按施工规范进行施工，遵守工作规章制度，服从采购人现场管理人员的指挥及有关部门的监督管理。

2.施工期间，地块的环保、施工安全等工作均由供应商负责，每完成一个地块，即申请采购人验收，验收通过后即交采购人管理。

3.严格遵守本市政府发布的关于土方装卸、运输处置的相关规定，并按照本市行业标准向采购人提供规范服务。

4.运输前运输企业需向交警部门申报运输路线、车辆报备等手续，未经同意不得施工。

5.严格遵循《中华人民共和国道路交通安全法》，注意车辆行驶安全，车辆在运输工程中出现任何问题、事故造成的一切后果一律由供应商独立承担。

6.在运输工程中装载土方不得超过运输车辆箱体上沿，确保密闭装置闭合正常，杜绝运输工程中尘土飞扬，严禁抛洒、滴漏、车身不洁等现象，否则，造成后果由供应商独立承担。

7.与环卫签订保洁协议确保施工现场进出道口干净整洁，做好装卸点及道路清扫、除尘工作。施工区域及时采取覆盖措施，避免扬尘污染，否则，造成后果由供应商独立承担。

8.如用码头运输，码头需按照园区监管部门文件要求制定进土期间施工方案，安排专门冲洗设备，安排至少1人清理车身、车轮等部位，禁止带泥上路和车身不洁及扬尘污染，相关部门每周开展检查，未达要求或通过检查的不得运输。

（七）采购标的付款方式

采购人不支付资源费、运输费、管理费等任何费用。供应商需按每立方米土3元为基价向采购人支付费用，价高者中标，供应商按每立方土成交价乘实际填土量付款，结算方式为每满5-10万立方米一结，工程后期按实结算。

（八）履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是，投标保证金转为履约保证金。

2、退还履约保证金时间：项目结束后根据施工协议的考核要求半年后退还。

3、退还履约保证金方式：原路退还。

4、退还履约保证金条件：成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，半年后采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 5、不予退还履约保证金的情形： 由于成交供应商原因，在规定时间内未签订施工协议并组织施工或在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- （九）其它

供应商办理相关手续过程中，如需采购人出具相关材料，采购人将积极配合。

第四部分  谈判程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织谈判

响应供应商须持有效身份证明参加谈判会。

二、谈判小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

谈判小组共计3人组成，评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如谈判小组认为有必要，供应商按谈判小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由谈判小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、未通过符合性检查的；

4、报价低于采购文件中规定的预算金额最低限价的；

5、报价文件出现在其他响应文件中的；

6、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

8、谈判小组认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

9、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合采购文件规定的信用记录；

10、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、供应商的报价低于采购预算；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

5、因系统故障原因造成评审工作无法继续进行的。

上述均保留谈判小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、谈判程序及评审方法和标准

开评标顺序

①本项目共三个标段，供应商可选择一个或多个标段投标。无论供应商选择投标几个（一个或多个）标段，资格审查文件仅须提供一套（一正三副），但是报价文件（一正三副）应按对应标段分别单独提供。

②资格审查文件统一评审。报价文件按一标段、二标段、三标段依次开标、评标。前一标段开标、评标完成后进行下一标段的开标、评标。

③资格审查文件开启及评审→报价文件开启及评审→推荐成交候选人。

④每个供应商最多被推荐为一个标段的第一成交候选人，被推荐为一个标段第一成交候选人之后，该供应商将不再参加后续标段的评审。

⑤成交结果公告发布后，无论因何种原因（如因异议、投诉或其他原因）导致某标段的第一成交候选人（或拟成交人）不符合成交条件的，不影响其余标段的成交结果。

谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商在质量和服务相等的前提下，总报价最高者为成交供应商。

如谈判小组认为最高的供应商的报价明显高于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由总报价次高的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）成交供应商的确定

谈判小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

因本项目已二次开标，本项目如每个标段响应供应商不足3家或通过资格审查的供应商不足3家时，评标委员会可对通过资格审查的供应商递交的响应文件直接进行评审，评标办法详见本部分。

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照总报价由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人（成交候选人不足的，按实际数量推荐），并编写评审报告。

采购人委托谈判小组从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且总报价最高的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照现场抽签方式确定成交人。

（五）采购代理机构宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通苏锡通科技产业园区网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、其他注意事项

1、在谈判响应、评审时间，供应商不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、谈判小组不得向供应商解释落标原因。

3、在谈判响应、评审过程中，如果供应商出现不正当行为，采购人有权中止谈判或评审。

4、凡在谈判响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起3日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式 肆 份，采购人、供应商各 贰 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员参与验收。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交环保、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价）

- 1、供应商声明函原件；

- 2、法定代表人身份证明书；

- 3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（如有授权）；

- 4、供应商信用承诺书；

- 5、供应商必须提供有效的营业执照复印件；

- 6、响应保证金缴纳证明

- 7、采购公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 8、其他需要提交的资格审查证明材料。

二、报价文件

1、报价总表；

2、报价明细表。

附件1

供应商声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

代理人(被授权人)联系电话：------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供授权代表本人身份证复印件

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的谈判活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：   年   月   日

附件5  有效的营业执照复印件

附件6  保证金缴纳证明

附件7  土源证明材料

附件8  土源环保检测证明

附件9  跨区域运输证明（码头、车队合作协议、城市管理部门许可的运输证明）

附件10

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 标段 |
| 谈判总报价 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单价最低限价 | 数量 | 投标单价 | 谈判总报价（投标单位*数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 3元/立方 | 暂定100万方 | 元/立方 |  |

注：投标单价不得低于单价最低限价，谈判总报价最多保留两位小数。

供应商(盖单位公章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日期：         年    月    日